Nowa Dęba, dn. 21.09.2021 r.

 PPP/0204/124/2021

 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. **„Przebudowa i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie – ETAP I – Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych”**.

Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim:

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
* rozebranie posadzek,
* wykucie ościeżnic oraz poszerzenie otworów drzwiowych,
* demontaż daszku nad wejściem głównym i rozebranie istniejących schodów wejściowych;
1. Roboty murarskie i tynkarskie;
2. Wykonanie ścian szkieletowych i sufitu podwieszanego;
3. Posadzki i okładziny ścian:
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i posadzki z mineralnej zaprawy samopoziomującej,
* wykonanie posadzki z tworzywa sztucznego wraz z gruntowaniem;
1. Roboty malarskie:
* przetarcie istniejących tynków,
* wykonanie gładzi gipsowej na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża,
* malowanie z gruntowanie ścian;
1. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
2. Wykonanie podjazdu i schodów z kostki brukowej;
3. Instalacja elektryczna:
* demontaż opraw oświetleniowych, łączników instalacyjnych oraz gniazd,
* wykucie bruzd i otworów pod przewody i puszki,
* montaż przewodów i puszek,
* montaż wentylatorów ściennych,
* montaż rozdzielni RW i szafy dystrybucyjnej,
* montaż oświetlenia typu LED,
* wykonanie pomiarów;
1. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej:
* rozebranie nawierzchni z kostki,
* wykonanie wykopu i montaż rury kanalizacyjnej,
* wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych;
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
* dostawa i montaż rur stalowych,
* montaż rurociągu z PCV kanalizacyjnego,
* montaż drzwiczek rewizyjnych;
1. Dostawa i montaż umywalek, syfonu, ustępu typu kompakt, baterii umywalkowej wraz osprzętem dla osób niepełnosprawnych;
2. Wykonanie instalacji wodociągowej (ciepła i zimna woda);
3. Instalacja CO:
* demontaż grzejnika,
* wykonanie nowego podłączenia pod grzejnik,
* montaż nowego grzejnika wraz z termostatem temperatury,
* wykonanie próby szczelności układu CO;
1. Wykonanie wentylacji mechanicznej.

W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy ww. zadania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez **ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY Bogdan Serafin**

**39-460 Nowa Dęba, ul. Ks.H Łagockiego 121**

za kwotę brutto **164 867,26**  **zł**.

Termin wykonania zadania objętego nadzorem inwestorskim:**15.12.2021 r.**

Kryterium oceny ofert: **cena brutto 100%**

W załączeniu: wzór oferty oraz klauzula informacyjna RODO.

Oferent musi oświadczyć, że w momencie podpisania umowy będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:

* konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
* instalacyjnej („elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
* instalacyjnej („sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych i doświadczenia.

Ofertę można przesłać na adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie; 39-460 Nowa Dęba,

ul. Jana Pawła II 4 lub złożyć osobiście w sekretariacie Poradni.

w terminie do dnia **28.09.2021 r**. do godziny 10:00.

Telefon kontaktowy: 15 846 28 45.

Adres email: sekretariat@pppnd.naszaporadnia.com

*Z poważaniem*

*Ewa Monika Szczepan*